Работы по Соглашению о предоставлении субсидии от «23» октября 2014 г. № 14.607.21.0082 (уникальный идентификатор: RFMEFI60714X0082) с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на  этапе №3 были выполнены в период с 01.07.2015 по 31.12.2015  в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и Планом-графиком исполнения обязательств по Соглашению. Все поставленные на данном этапе задачи были полностью выполнены. В ходе этапа работ по проекту была проведена корректировка ЭКД на экспериментальный образец установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты. Корректировка ЭКД на экспериментальный образец установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты связана с заменой Системы вентиляции на Систему приточно-вытяжной вентиляции в Блоке термической обработки продукта и добавлением в Блок термической обработки продукта Системы измерения температуры исследуемого образца инфракрасным пирометром. Была осуществлена доработка и наладка экспериментального образца установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты с расширенными показателями качества, в рамках которой были проведены работы по подготовке исходных данных на систему приточно-вытяжной вентиляции для блока термической обработки продукта (БТОП), работы по проведению монтажа, пуско-наладки системы приточно-вытяжной вентиляции в БТОП и ввод ее в эксплуатацию, работы по созданию системы измерения температуры исследуемого образца инфракрасным пирометром. Доработка и наладка экспериментального образца установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты с расширенными показателями качества была осуществлена в соответствии со Скорректированной ЭКД на экспериментальный образец установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты. Разработана Методика получения α-оксида алюминия высокой чистоты 05НЭП.0000-0 М. Разработанная  методика 05НЭП.0000-0 М определяет порядок проведения операции технологического процесса, обеспечивающего синтез α-оксида алюминия высокой чистоты с заданными параметрами качества, безопасные условия эксплуатации лабораторного оборудования, а также выполнение требований по охране окружающей среды. Были проведены пусконаладочные работы и отработана технология распыления жидкого алюминия для получения алюминиевых порошков на модернизированной печи пульверизации. Разработана Методика определения требуемых химических элементов в алюминиевых порошках.

Планируется, что разработанная в ходе ПНИ технология позволит удовлетворить потребности отечественной промышленности в оксиде алюминия высокой чистоты и открыть конкурентоспособный экспорт данного продукта. Потенциальными потребителями результатов исследования должны стать предприятия оптической и полупроводниковой промышленности, квантовой электроники, металлургии, машиностроения, энергетики и приборостроения.

Работы по Соглашению о предоставлении субсидии от 23 октября 2014 г. №14.607.21.0082 на этапе №3 Плана-графика исполнения обязательств выполнены в установленный срок и полном объеме.  Результаты работ  по Соглашению удовлетворяют его условиям, в том числе условиям Технического задания и Плана-графика исполнения обязательств.