Работы по Соглашению о предоставлении субсидии от «23» октября 2014 г. № 14.607.21.0082 (уникальный идентификатор: RFMEFI60714X0082) с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на  этапе №5 были выполнены в период с 01.07.2016 по 30.12.2016  в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и Планом-графиком исполнения обязательств по Соглашению.

В ходе этапа работ по проекту был разработан Лабораторный технологический регламент синтеза α-оксида алюминия высокой чистоты с использованием метода гидротермального окисления. Лабораторный технологический регламент был разработан на основании состава экспериментального образца установки, требований по эксплуатации отдельных элементов установки, на основании разработанной Программы и методик испытаний 05НЭП.0000-0 ПМ, а также по результатам проведенных испытаний. Были исследованы качественные характеристики изделий из синтетического сапфира, выращенного из полученного на экспериментальном образце установки α-оксида алюминия высокой чистоты. Результаты исследования физических и оптических свойств опытных образцов свидетельствую о том что чистота α-оксида алюминия, полученного при проведении экспериментальных работ на экспериментальном образце установки 05НЭП.0000-0 близка к чистоте (по физическим и оптическим свойствам) эталонных образцов. Проведена оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем. Установлено, что на сегодняшний день исследования в области получения оксида алюминия высокой чистоты в основном направлены на усовершенствование уже известных методов, как то: алкоголятного, электрохимического, на основе использования нанопорошков алюминия, гидротермального и щелочного. Разработанная технология получения чистого α-оксида алюминия на основе гидротермального окисления позволяет получить безотходное, технологичное, высокопроизводительное и экологически безопасное производство. Использование водорода, получаемого в процессе гидротермального окисления алюминия, в качестве топлива для электрохимического генератора также повышает энергоэффективность разработанной технологии и ведёт к снижению стоимости производимого продукта. Была проведена оценка полноты решения задачи и достижения поставленных целей ПНИ. Показано, что все цели и задачи проекта достигнуты. Разработаны рекомендации по практическому применению полученных результатов. Сделан вывод о целесообразности сведения воедино процесс получения α-оксида алюминия, являющегося сырьём для производства лейкосапфира, и непосредственно процесс производства лейкосапфира, для чего дооснастить имеющийся экспериментальный образец установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты (05НЭП.0000-0) технологическим оборудованиям для выращивания монокристаллов и изготовления из них типовых изделий. Разработаны технические требования и предложения по разработке, производству и эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей и особенностей индустриального партнера. Разработан проект технического задания на проведение ОКР "Опытно-промышленный образец установки получения α-оксида алюминия высокой чистоты". Проведены маркетинговые исследования. Проведены работы по обработке синтетического сапфира, выращенного из полученного на экспериментальном образце установки α-оксида алюминия высокой чистоты, и осуществлена наработка из него типовых изделий.

Маркетинговые исследования и работы по обработке синтетического сапфира, выращенного из полученного на экспериментальном образце установки α-оксида алюминия высокой чистоты, и наработка из него типовых изделий были проведены Индустриальным партнером.

Разработанная в ходе ПНИ технология позволит удовлетворить потребности отечественной промышленности в оксиде алюминия высокой чистоты и открыть конкурентоспособный экспорт данного продукта. Потенциальными потребителями результатов исследования должны стать предприятия оптической и полупроводниковой промышленности, квантовой электроники, металлургии, машиностроения, энергетики и приборостроения.

Работы по Соглашению о предоставлении субсидии от 23 октября 2014 г. №14.607.21.0082 выполнены в установленный срок и полном объеме.  Результаты работ  по Соглашению удовлетворяют его условиям, в том числе условиям Технического задания и Плана-графика исполнения обязательств.

По результатам работ было опубликовано четыре статьи в журналах, индексируемых в базе данных WEB of Science или Scopus:

1. Vlaskin M.S., Grigorenko A.V., Zhuk A.Z., Lisitsyn A.V., Sheindlin A.E., Shkol’nikov E.I. Synthesis of high-purity α-Al2O3 from boehmite obtained by hydrothermal oxidation of aluminum // High Temperature. 2016. vol. 54. № 3. p. 322-329. Результаты работ, представленные в публикации, отражены в разделе 7 Отчета за 2й этап работ по Соглашению.

2. Lisitsyn A.V., Dombrovsky L.A., Mendeleyev V.Y., Grigorenko A.V., Vlaskin M.S., Zhuk A.Z. Near-infrared optical properties of a porous alumina ceramics produced by hydrothermal oxidation of aluminum // Infrared Physics & Technology. 2016. vol. 77. № p. 162-170. Результаты работ, представленные в публикации, отражены в разделе 2 Отчета за 3й этап работ по Соглашению.

3. Zhuk A.Z., Vlaskin M.S., Grigorenko A.V., Kislenko S.A., Shkolnikov E.I. Synthesis of high-purity α-Al2O3 from boehmite by high temperature vacuum treatment. Journal of Ceramic Processing Research. 2016. vol. 17. № 9. p. 910-918. Результаты работ, представленные в публикации, отражены в разделе 2 Отчета за 4й этап работ по Соглашению.

4. Zhuk A.Z., Vlaskin M.S. Synthesis of high-purity aluminum oxide from hydrothermally produced boehmite by high temperature vacuum trearment. Materials Today: Proceedings. Selection and Peer-review under responsibility of 7th International Conference on Advanced Nanomaterials. 2016. Результаты работ, представленные в публикации, отражены в разделе 3 Отчета за 4й этап работ по Соглашению.

По результатам работ были созданы следующие результаты интеллектуальной деятельности:

1. Ноу-хау ОИВТ РАН «Технологические и конструктивные особенности получения оксида алюминия высокой чистоты», созданное 01.10.2015 (Приказ ОИВТ РАН № 84 от 01.10.2015).

2. Власкин М.С., Школьников Е.И., Жук А.З., Урусова Н.Ю., Мирошниченко И.В., Полковникова А.Ю., Антошин А.И., Рябинина З.П. Энерготехнологическая установка. Заявка на полезную модель № 2016115855 от 25.04.2016 г. Результаты работ, представленные в патенте, отражены в разделе 2 Отчета за 2й этап работ по Соглашению. Копия уведомления патентного ведомства о поступлении заявки на полезную модель № 2016115855 приведена в составе отчетной документации (в Приложении к аналитической справке).